Plantilla Acta de Constitución del Proyecto

| Acta de constitución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Ventas inteligentes |  |  |
| Patrocinador: | No aplica | Gerente del proyecto: | Nicolas gutierrez |
| Cliente: |  | Responsable: | Andres Felipe Rojas |
| Fecha de inicio esperada: | 15/09/2025 | Fecha de finalización esperada: | 1/12/2025 |

| Definición del problema |  |
| --- | --- |
| Describa brevemente en sus propias palabras el problema que debe resolverse |  |
| La indecisión sobre productos de interés para los usuarios que impiden concretar una venta de forma sencilla |  |
| Definición de los objetivos |  |
| Objetivos | Criterios de evaluación de los objetivos |
| Desarrollar un agente inteligente para predecir productos que puedan ser de interés para los consumidores Desarrollar UIs de fácil entendimiento para facilitar todos los pasos de una compra para el cliente | - Gustos predecidos con al menos 80% de efectividad - Navegación sencilla e intuitiva para el usuario - Entorno siempre responsivo para el usuario |
| Alcance |  |
| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
|  | - Aplicación lanzada a nivel internacional |
| Suposiciones |  |
| Lista de cualquier supuesto que deba ser resaltado |  |
| Restricciones |  |
| - Fecha de finalización: 1/12/2025 - Fechas de Testeo: 6/10/2025 – 18/10/2025 - Desarrollo del front end (fecha limite) |  |
| Factores generales de riesgo |  |
| - Complejidad del agente inteligente - Poca repercusión de la aplicación - Gustos confusos por parte del cliente - Complejidad en las respuesta de la aplicación - Gustos predecidos por debajo del 80% 3/11/2025 |  |
| Interesados |  |
| - Empresas de venta en línea - Negocios independientes - Agencias publicitarias |  |
| Hitos principales |  |
| Fechas más importantes del proyecto |  |
| - 6/10/2025 primeras pruebas de uso - 18/10/2025 segundas pruebas de uso |  |